附件

2023年度无锡市公共数据开放工作要点

为贯彻落实“数据二十条”精神，高质量推进公共数据开发利用，进一步提升我市公共数据开放水平，根据《全国一体化政务大数据体系建设指南》（国办函〔2022〕102号）、《江苏省公共数据管理办法》（江苏省政府令第148号）、《无锡市公共数据管理办法》（无锡市政府令第171号）、《无锡市关于建立健全公共数据共享开放运行机制加快推进数据有序共享开放的实施方案》（锡政办发〔2022〕17号）等文件要求，结合我市实际，制定2023年度无锡市公共数据开放工作要点。

一、总体目标

按照“需求引领、安全规范、提质增量、有序推进”原则，对标开放数林指数和国内先进城市做法，持续优化公共数据开放平台功能，稳步扩大数据开放范围，不断提升数据开放质量，积极推动各类公共管理和服务机构有序开放数据资源，引导鼓励各类社会主体参与探索开放数据的供给与开发利用。2023年，全市开放数据集、API服务接口数量增长不低于5%，累计不少于2240个，应开放公共数据开放率达95%；数据应用增长20%，累计不少于120个，全市公共数据开放水平保持全国前列。

二、重点工作任务

- 完善公共数据开放机制。制定年度市公共数据开放工作要点，明确公共数据开放责任分工和年度政务数据开放重点任务；出台公共数据开放实施细则，明确公共数据开放的工作流程和管理规定，提升公共数据开放的合理性和规范性（责任单位：市大数据管理局，市各相关部门、单位，各市（县）区、无锡经开区公共数据主管部门）

- 扩大公共数据开放范围。结合《无锡市公共数据资源目录（2023版）》中的可开放数据目录、国内先进地市的已开放数据目录和国内多个城市公共数据开放平台上的民众关注热点，持续推动全市各公共管理和服务机构的公共数据安全有序开放，重点包括卫生医疗、教育文旅、企业监管、生活服务、交通运输、城建住房、市政管理、资源环境、应急安全等领域。市各有关单位、各板块先自行上报本年度可开放数据指标（参见“无锡市公共资源开放平台”门户，网址：https://data.wuxi.gov.cn/），原则上各单位、板块的开放数据集增长不低于5%，数据总量增长不低于20%；各市（县）区、无锡经开区公共数据主管部门参考市级做法，数据开放数据集不少于100个。我局将视情况进一步开展详细对接，确保数据开放落地到位。（责任单位：市大数据管理局，市城运中心（市大数据中心），市大数据集团，市各相关部门、单位，各市（县）区、无锡经开区公共数据主管部门）

- 提升公共数据开放质量。持续推动各级公共管理和服务机构加强公共数据治理，对无条件开放数据和有条件开放数据分别开展相应的整理、清洗、脱敏、格式转换等处理，优先以接口和库文件方式上传数据至无锡城市大数据中心，并保障开放数据、尤其是高频访问数据的及时更新；尽量减少低容量、碎片化数据集的发布；及时整改问题数据，确保数据的合规性、准确性、完整性与时效性。无锡城市大数据中心的运维单位按照全市统一的公共数据资源管理模式汇聚、治理各部门提供的开放数据，建立开放数据专题库，并向市公共数据开放平台提供开放数据。（责任单位：市大数据管理局，市城运中心（市大数据中心），市大数据集团，市各相关单位，各市（县）区、无锡经开区公共数据主管部门）

- 优化数据开放平台功能。优化市公共数据开放平台页面布局，增强可开放数据的高级搜索和已开放数据被利用的成果展示功能，新增平台用户关注的个性化数据需求的订阅与推送功能，允许用户以附件方式提交所需数据的具体要求，支持用户上传自愿开放的社会数据，以提升用户操作的便捷性、实用性和获得感；完善后台管理系统，优化开放数据的发布预览、统计展示及导出等功能。（责任单位：市大数据管理局）

- 推动公共数据开发利用。举办大数据开发和应用大赛，对优秀参赛团队、典型应用案例等进行宣传激励和孵化服务；开展供需对接调研，了解企业对公共数据的利用需求和可开放数据的提供意向，鼓励和引导公共数据社会化深度化开发利用；鼓励高等院校、科研机构和市场主体开展数据分析挖掘、数据可视化、数据安全等关键技术研究，提高数据开发利用和安全管理水平。（责任单位：市委网信办，市大数据管理局，市各相关单位，各市（县）区、无锡经开区公共数据主管部门）

- 探索公共数据授权运营。积极探索公共数据授权运营服务模式，探索数据授权标准、条件和程序要求，建立健全运营评估和退出机制，促进公共数据和社会数据深度融合。围绕数据产权、流通交易、收益分配、安全治理等方面，构建数据要素基础制度体系，探索有条件开放数据通过数据交易方式对外开放的可行途径，积极申报江苏省数据要素市场培育有关试点（责任单位：市大数据管理局、市国联集团、无锡大数据交易有限公司）

- 加强公共数据开放评价。制定公共数据开放评价指标体系，从组织管理、开放数量、数据质量、服务响应等方面制定评估指标，加大高质量数据集、优质数据接口数据的有效利用权重，不定期公布对各市级部门/单位、各市（县）区和无锡经开区的数据开放情况评估报告，并作为部门信息化项目建设立项和运维经费审批的重要依据。（责任单位：市大数据管理局）

- 加强数据安全和隐私保护。推进数据的分类分级开放，明确数据集的开放类型和属性；与数据主体协商配置数据集的差异化、个性化开放协议，完善数据开放授权许可协议，明确开放数据主体和平台用户的权利和义务；严格保护个人隐私和商业秘密，定期开展敏感字段平台核查，及时处理相关投诉举报。（责任部门：市委网信办、市大数据管理局、市公安局，市各相关单位，各市（县）区、无锡经开区公共数据主管部门）

- 加强数据开放宣传培训。结合开放大赛、CDO培训、企业调研等活动，做好相关政策对公共数据开放的宣传解读，帮助政府机关、社会团体、企（事）业单位、科研机构和市民逐步消除对数据开放的误解，不断增强各级公共管理和服务机构的开放意识、安全保障和服务能力，持续提升市民和各类机构企业对数据开放工作的理解与支持。（责任部门：市委网信办、市大数据管理局，市各相关单位，各市（县）区、无锡经开区公共数据主管部门）

三、工作要求

## 市级各公共管理和服务机构需切实加强组织领导，做好统筹协调，按时完成本部门的开放目录清单制定、数据注册审核、数据更新、保密审查等任务；各市(县)区、无锡经开区公共数据主管部门参照市级做法，牵头做好本地区公共数据开放的推进工作，确保按时完成年度目标。

附件：2023年度无锡市开放数据集更新指标

附件

2023年度无锡市开放数据集更新指标

| 序号 | 部门（单位） | 开放数据集指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 市委政法委 | 2 |
| 2 | 市委编办 | 2 |
| 3 | 市法院 | 14 |
| 4 | 市总工会 | 12 |
| 5 | 团市委 | 8 |
| 6 | 市妇联 | 8 |
| 7 | 市科协 | 5 |
| 8 | 市侨联 | 6 |
| 9 | 市文联 | 7 |
| 10 | 市社科联 | 3 |
| 11 | 市残联 | 26 |
| 12 | 市贸促会 | 3 |
| 13 | 市红十字会 | 13 |
| 14 | 市档案史志馆 | 16 |
| 15 | 市发展改革委 | 50 |
| 16 | 市教育局 | 150 |
| 17 | 市科技局 | 45 |
| 18 | 市工业和信息化局 | 34 |
| 19 | 市民宗局 | 2 |
| 20 | 市公安局 | 78 |
| 21 | 市民政局 | 20 |
| 22 | 市司法局 | 35 |
| 23 | 市财政局 | 44 |
| 序号 | 部门（单位） | 开放数据集指标 |
| 24 | 市人力资源社会保障局 | 92 |
| 25 | 市自然资源规划局 | 48 |
| 26 | 市生态环境局 | 32 |
| 27 | 市住房城乡建设局 | 76 |
| 28 | 市市政园林局 | 21 |
| 29 | 市城管局 | 7 |
| 30 | 市交通运输局 | 90 |
| 31 | 市水利局 | 37 |
| 32 | 市农业农村局 | 84 |
| 33 | 市商务局 | 40 |
| 34 | 市文广旅游局 | 60 |
| 35 | 市卫生健康委 | 77 |
| 36 | 市应急局 | 50 |
| 37 | 市审计局 | 20 |
| 38 | 市外办 | 12 |
| 39 | 市国资委 | 9 |
| 40 | 市行政审批局 | 50 |
| 41 | 市市场监管局 | 89 |
| 42 | 市体育局 | 36 |
| 43 | 市统计局 | 42 |
| 44 | 市医保局 | 21 |
| 45 | 市粮食和储备局 | 22 |
| 46 | 市国动办 | 11 |
| 47 | 市机关管理局 | 4 |
| 48 | 市供销社 | 4 |
| 49 | 市公积金中心 | 32 |
| 序号 | 部门（单位） | 开放数据集指标 |
| 50 | 市税务局 | 17 |
| 51 | 市邮政管理局 | 12 |
| 52 | 市气象局 | 16 |
| 53 | 中国移动无锡分公司 | 1 |
| 54 | 中国电信无锡分公司 | 1 |
| 55 | 中国联通无锡分公司 | 1 |
| 56 | 市消防救援支队 | 24 |
| 57 | 市市政集团 | 12 |
| 58 | 市机场集团 | 1 |
| 59 | 市地铁集团 | 2 |
| 60 | 市文旅集团 | 5 |
| 61 | 江阴市 | 120 |
| 62 | 宜兴市 | 160 |
| 63 | 锡山区 | 110 |
| 64 | 惠山区 | 100 |
| 65 | 梁溪区 | 106 |
| 66 | 滨湖区 | 100 |
| 67 | 新吴区 | 100 |
| 68 | 经开区 | 100 |